Fiche préliminaire de projet (L2S3)

Nom : CHERIFI
Prénom : Salim
Groupe : G2,2

L2 informatique

Fiche préliminaire
A déposer en même temps que le dossier de conception
ORGANISATION DU PROJET
NOM, Prénom : Cherifi Salim	Diplôme préparé : L2 Informatique / Etablissement : Université Paul Sabatier
Mon tuteur pédagogique : DUGAT Vincent / Son adresse-mail: dugat@irit.fr
Sujet du projet : Sudoku
Quels sont les objectifs que je vise pour ce projet : version 1, 2, 3 ? Je vise la V2.
Quel est mon planning prévisionnel du codage (les différentes « deadlines ») ? / R1 à finir pour le 19 ou avant. / R2 à finir avant le 23. / R3 à finir avant le 29. / R4 avant le 03/01
Quelles sont les contraintes du projet ? / Matérielles : Un pc sous Linux ou pouvant compiler le C / Organisationnelles : Examens à réviser en même temps, projet à finir en parallèle, nouvel an et noël. / Logicielles : Kate et le terminal sous Linux ou un compilateur C sous Windows
Quelles sont les difficultés techniques que j’identifie à priori ? / Vérifier si sur la colonne, ligne, région correspondante un chiffre est présent ou non.
Comment j’envisage d’organiser ce travail dans mon emploi du temps ? / Je diviserai le travaille pendant les vacances.
Comment est-ce que je prévois de valider mon projet (auto-validation) avant de le rendre ? / Tester mes programmes au fur et à mesure et vérifier avec des grilles de sudoku trouvé sur internet si la résolution marche bien.

Quelles sont les recherches documentaires que je vais avoir à effectuer ? / Les stratégies de résolution du sudoku et comprendre le fonctionnement d'autres programmes trouvés sur internet.
Quels sont les contenus de ma formation qui pourront m’être utiles ? / L'algorithmique et la programmation, le calcul matriciel.

Échéancier :
Je définis et hiérarchise les activités à réaliser	Quand ?	Temps estimé / pour réaliser la tâche ?	Répartition par semaine (en nb d’heures)
Faire la R1	19/12	5 jours	3 heures par jour
Faire la R2	23/12	6 jours	2 heures par jour
Faire la R3	29/12	5 jours	3 heures par jour
Faire la R4	03/01	5 jours	3 heures par jour

Ajouter….